연구개발계획서

1.  연구과제명

한줄로(TargetUp) AI 기반 SMS 마케팅 자동화 플랫폼 고도화 프로젝트

2.  연구 개발의 목표 및 내용

1)  AI 마케팅 엔진 고도화

: AI 기반 타겟 추천 및 메시지 생성 엔진의 정확도·성능 향상

- 캠페인 성과 데이터 학습을 통한 AI 추천 정확도 향상

- A/B 테스트 기능 개발 (메시지 변형 자동 비교 분석)

- 발송 최적 시간 자동 추천 엔진 개발

- 고객 행동 패턴 분석 기반 이탈 예측 모델 구축

- AI 프롬프트 동적 최적화 (고객사별 업종/데이터 특성 반영)

2)  자동발송 시스템 확장 및 고도화

: 자동발송 Phase 3 구현 및 운영 안정성 강화

- A/B 테스트 연동 자동발송 (메시지 변형별 자동 성과 비교)

- 고객 세그먼트 자동 갱신 기능 (실시간 데이터 기반)

- 자동발송 실행 이력 상세 대시보드 구축

- 발송 실패 시 자동 재시도/알림 시스템 구축

3)  멀티채널 확장

: 기존 SMS/LMS/MMS 외 카카오 알림톡·친구톡 발송 채널 추가

- 카카오 비즈메시지 API 연동 개발

- 채널별 통합 발송 관리 인터페이스 개발

- 채널별 비용 최적화 자동 라우팅 (SMS→카카오 전환 등)

- RCS(Rich Communication Services) 발송 연동 검토 및 설계

4)  보안·안정성 강화 및 성능 최적화

: 상용화 서비스의 보안 강화 및 대규모 트래픽 대응

- 개인정보 암호화 강화 (AES-256 적용)

- API 인증 체계 고도화 (OAuth 2.0 / JWT 갱신 정책)

- 대량 발송 성능 최적화 (100만건 이상 동시 처리)

- 서버 이중화 및 장애 자동 복구 체계 구축

- 고객 데이터 동기화(Sync Agent) 안정성 강화

3.  연구과제 수행계획

1)  연구기간 : 2026년 연중 진행

2)  연구예산 : 10,000만원

*. 실제 투입 예산과는 달라질 수 있음

3)  참여인력

개발담당 – 연구개발전담부서 팀장 서수란

기획담당 – 연구개발전담부서 대리 임은지

개발담당 – 경영지원실 대표이사 유호윤

보조요원 – 연구개발전담부서 주임 남지현

4)  수행계획

| 구분 | 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 마케팅 엔진 고도화 | 캠페인 성과 학습 모델 설계 |  |  |  |  |  |  |
|  | A/B 테스트 엔진 개발 |  |  |  |  |  |  |
|  | 발송 최적 시간 추천 개발 |  |  |  |  |  |  |
|  | 이탈 예측 모델 구축 |  |  |  |  |  |  |
|  | AI 프롬프트 동적 최적화 |  |  |  |  |  |  |
| 자동발송 확장 | A/B 테스트 연동 자동발송 |  |  |  |  |  |  |
|  | 세그먼트 자동 갱신 |  |  |  |  |  |  |
|  | 실행 이력 대시보드 |  |  |  |  |  |  |
| 멀티채널 확장 | 카카오 비즈메시지 API 연동 |  |  |  |  |  |  |
|  | 통합 발송 인터페이스 |  |  |  |  |  |  |
|  | RCS 발송 설계 |  |  |  |  |  |  |

| 구분 | 내용 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 멀티채널 확장 | 비용 최적화 자동 라우팅 |  |  |  |  |  |  |
|  | RCS 발송 연동 개발 |  |  |  |  |  |  |
| 보안·안정성 강화 | 개인정보 암호화 강화 |  |  |  |  |  |  |
|  | API 인증 고도화 |  |  |  |  |  |  |
|  | 대량 발송 성능 최적화 |  |  |  |  |  |  |
|  | 서버 이중화 구축 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sync Agent 안정화 |  |  |  |  |  |  |
| 통합 테스트 및 검수 | 전체 기능 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |
|  | 서비스 안정화 및 최종 검수 |  |  |  |  |  |  |